В 2020 году в Белгородской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 153 участка дорог, протяженностью 270,5 км.

В числе отремонтированных дорог:

Региональные — 39 объектов/171,4 км

Местные — 114 объектов/99,1 км.

Кроме того, реализовано пять капиталоемких объектов, четыре из которых являются объектами нового строительства – это двухуровневые развязки в Белгороде на пересечении улиц Сумская-Чичерина и Калинина-Студенческая, а также новые дороги в Белгороде и Губкине.

Объем финансирования составил 5,155 млрд рублей, 2,226 млрд рублей на реализацию капиталоемких объектов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Протяжен- ность** | **Стоимость** |
|
| **км** | **тыс.руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  **ВСЕГО** |  | **5 098 056**  |
|  |  ***- областной бюджет*** |  | ***855 056***  |
|  |  ***- федеральный бюджет***  |  | ***4 243 000***  |
|  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (основные)** | **90,349** | **1 060 759,51**  |
| 1 | ул.Макаренко (г.Белгород)-п.Разумное, км 2+200 - км 8+900 | 6,700  | 76 999  |
| 2 | Белгород - Беловское, км 0+000 - км 4+572; км 4+628 - км 4+900 (Белгородский р-н) | 4,844  | 42 440  |
| 3 | Валуйки - Яблоново, км 0+000 - км 6+900 (Валуйский г.о.) | 6,900  | 75 156  |
| 4 | х.Орлиное-с.Фощеватово (Волоконовка-Ливенка-Никитовка, км 11+700 - км 15+150) (Волоконовский р-н) | 3,450  | 35 141  |
| 5 | Лукьяновка-Троицкий (Лукьяновка-граница Курской области, км 0+000 - км 8+880) (Губкинский г.о.) | 8,880  | 120 837  |
| 6 | Анновка- Татьяновка, км 0+000 - км 3+100 (Корочанский р-н) | 3,100  | 34 293  |
| 7 | Западный подъезд к г.Короча, км 0+250 - км 1+480 (Корочанский р-н) | 1,230  | 11 532  |
| 8 | Овчаровка-Ивица-Нечаево («Белгород-Новый Оскол-Советское»-Ивица-Нечаево, км 8+900 - км 17+700 (Корочанский р-н) | 8,800  | 113 393  |
| 9 | Подъезд к с.Черемухово («Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка»-Черемухово, км 0+000 - км 1+000) (Красненский р-н) | 1,000  | 13 240  |
| 10 | Подъезд к с.Расховец («Камызино-Новоуколово-Владимировка-Обуховка»-Расховец, км 0+018 - км 1+018) (Красненский р-н) | 1,000  | 12 212  |
| 11 | Бирюч-Садки, км 0+000 - 4+400 (Красногвардейский р-н) | 4,400  | 51 762  |
| 12 | Репяховка-Прилесье, км 0+000 - км 3+700 (Краснояружский р-н) | 3,700  | 31 767  |
| 13 | Прохоровка-Береговое-Карташевка, км 0+000 - км 13+800 (Прохоровский р-н) | 13,800  | 169 875  |
| 14 | Терехово-граница Курской области (Незнамово-Терехово-граница Курской области, км 13+035 - км 15+000) (Старооскольский г.о.) | 1,965  | 18 118  |
| 15 | Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол, км 39+500 - км 47+500 (Чернянский р-н) | 8,000  | 123 745  |
| 16 | Белый Колодезь-Караичное (Артельное-Белый Колодезь-Караичное-Верхнеберезово, км 0+000 - км 7+280) (Шебекинский г.о.) | 7,280  | 70 084  |
| 17 | «Крым" - Терновка, км 0+000 - км 5+300 (Яковлевский г.о.) | 5,300  | 60 165  |
|  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (капиталоёмкие объекты)** | **8,2** | **2 169 000**  |
|  |  ***- федеральный бюджет***  |  | ***2 169 000***  |
| 1 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Сумская и ул. Чичерина в городе Белгороде  | 1,928  | 488 646  |
| 2 | Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Студенческая и ул. Калинина в городе Белгороде  | 1,435  | 161 000  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Бульвар Юности - ул.Молодежная в городе Белгороде  | 0,573  | 200 000  |
| 4 | Строительство подъезда от автомобильной дороги Короча-Губкин-Горшечное к микрорайону «Журавлики» г. Губкин  |   | 910 778  |
| 5 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Щорса | 4,260  | 408 576  |
|  |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (второй транш)** | **81,022** | **740 565**  |
|  |  ***- федеральный бюджет***  |  | ***740 565***  |
| 1 | Щербаково-Теплинка, км 0+000 - км 3+360 | 3,360  | 21 466  |
| 2 | х.Климовое-санаторий "Красиво" ("Крым"-Комсомольский-Красиво, км 45+400 - км 57+000) | 11,600  | 50 000  |
| 3 | Волоконовка-Новорождественка (Волоконовка-Староивановка, км 0+000 - км 5+300) | 5,300  | 12 916  |
| 4 | Головчино-Ивановская Лисица-Косилово-«Грайворон - Илёк - Пеньковка», км 0+000- км 1+400, км 2+600-км 16+400, км 17+300-км 19+810, км 21+010 - км 25+700  | 22,400  | 19 292  |
| 5 | От поворота на с.Дорогощь до Грайворонского района (Грайворон-Илёк-Пеньковка, км 3+700 - км 4+600; км 12+150 - км 26+300 )  |   | 30 000  |
| 6 | Бобровы Дворы-Чаплыжное, 2020 г. - км 7+250 - км 14+344; 2021 г. - км 0+000 - км 7+250) |   | 19 003  |
| 7 | Песчаное-Хомутцы, км 0+000 - км 6+200 | 6,200  | 30 000  |
| 8 | по с.Сырцево; от с.Березовка до а/д "Крым"-Верхопенье-Ивня («Крым»-Сырцево-Березовка с подъездом к селу Сырцево, 2020 г. - км 9+030 - км 15+330; 2021 г. - км 5+500 - км 8+380; км 15+330 - км 19+860) | 6,300  | 30 000  |
| 9 | Палатовка-Вторая Никитовка (Бирюч-Калиново-Никитовка, км 27+000 - км 34+200) | 7,200  | 41 025  |
| 10 | Волоконовка - Ливенка - Никитовка, км 48+590 - 50+360 | 1,770  | 23 068  |
| 11 | Бирюч-Калиново-Никитовка, км 21+000 - км 27+000 | 6,000  | 55 731  |
| 12 | Бирюч - Калиново - Никитовка, км 3+300 - км 21+000 |   | 204 013  |
| 13 | Красноорловский - Вязовской, км 0+000 - км 1+327 | 1,327  | 6 576  |
| 14 | Подъезд к с.Введенская Готня («Томаровка-Красная Яруга-Илёк-Пеньковка-Колотиловка»-Введенская Готня, км 0+000 - км 8+111) |   | 16 820  |
| 15 | Ракитное- 1 - Зинаидино, км 0+000 - км 3+123 | 3,123  | 11 279  |
| 16 | Незнамово-Архангельское; Потудань-Роговатое, (Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое, 2020 г. - км 23+776 - км 26+870, км 27+613 - км 37+400; 2021 г. - км 0+180 - км 17+800) | 12,881  | 32 830  |
| 17 | Подъезд к центру села Солдатское, км 0+000 - км 3+900 | 3,900  | 12 188  |
| 18 | Лапыгино - Новокладовое, км 0+000 - км 3+900 | 3,900  | 38 165  |
| 19 |  Шебекино - Муром - Середа с подъездом к селу Муром, км 8+092 - км 8+876  | 0,784  | 6 194  |
| 20 | Маслова Пристань - Батрацкая Дача, км 0+000 - км 15+600 |   | 60 000  |
| 21 | «Шебекино - Неклюдово - Алексеевка» - Кошлаково, км 0+020 - км 1+290; км 1+346 км 1+700 | 1,624  | 10 000  |
| 22 | «Шебекино - Неклюдово - Алексеевка» - Чураево, км 0+020 - км 2+430; км 2+486 - км 2+610 | 2,534  | 10 000  |
| **4** | **Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **74,976**  | **831 296**  |
|  |  *- областной бюджет* |  | *243 896*  |
|  |  *- федеральный бюджет*  |  | *587 400*  |
|   | **г. Белгород** | **12,276**  | **210 252**  |
| 1 | ул. Н.Островского от ул .Н.Чумичова до пр.Б.Хмельницкого | 0,960  | 23 237  |
| 2 | ул. Челюскинцев от дома №17 до пер.Урожайный | 0,530  | 6 510  |
| 3 | ул. Привольная | 0,740  | 9 185  |
| 4 | ул.Промышленая от ул.Студенческа до пр. Б.Хмельницкого | 1,760  | 39 511  |
| 5 | ул. Парковая от пр. Б.Хмельницкого до ДК Энергомаш | 0,420  | 9 672  |
| 6 | пр. Б.Хмельницкого от съезда на малую Б.Хмельницкого в районе типографии до "Ротонды" | 5,576  | 89 226  |
| 7 | ул. 8 Марта | 2,290  | 32 910  |
|   |   |   |   |
|   | **Белгородский район** | **18,773**  | **116 984**  |
|   | **с. Веселая Лопань** |   |  |
| 8 | ул. Кооперативная | 0,877  | 3 901  |
| 9 | ул. Горького | 0,119  | 340  |
| 10 | ул.Новоселовка | 0,662  | 3 575  |
| 11 | ул. Школьная | 0,253  | 3 177  |
| 12 | ул. Зеленая | 0,667  | 4 665  |
| 13 | ул. Победы | 0,179  | 1 685  |
| 14 | ул. Фабричная | 0,369  | 2 243  |
| 15 | ул.Юбилейная | 1,046  | 5 305  |
| 16 | ул. Гагарина | 0,713  | 5 988  |
| 17 | пер. Комсомольский | 1,346  | 6 426  |
| 18 | ул. Железнодорожная | 0,641  | 4 921  |
| 19 | ул. Колесникова | 0,332  | 1 716  |
| 20 | ул.Комсомольская | 1,077  | 5 146  |
| 21 | ул.Молодежная | 0,283  | 1 286  |
| 22 | ул. Полевая | 0,678  | 3 197  |
|   | **с. Красный Октябрь** |   |   |
| 23 | ул. 8 Марта | 0,157  | 844  |
| 24 | ул. Луговая | 0,278  | 1 393  |
| 25 | ул. Октябрьская | 0,514  | 2 127  |
| 26 | ул. Пономарева | 3,332  | 12 590  |
| 27 | ул. Садовая | 0,988  | 6 139  |
|   | **с. Никольское** |   |   |
| 28 | ул. Восточная | 2,360  | 24 770  |
| 29 | ул. Советская - ул. Восточная | 0,396  | 7 994  |
|   | **п. Октябрьский** |   |   |
| 30 | ул.Привольная | 0,692  | 3 526  |
| 31 | ул.Юбилейная | 0,814  | 4 028  |
|   |   |   |   |
|   | **Борисовский район** | **7,450**  | **49 477**  |
| 32 | ул.Белгородская | 0,851  | 5 239  |
| 33 | ул.Городок | 1,657  | 6 102  |
| 34 | ул.Димитрова | 0,343  | 4 971  |
| 35 | ул. 70 лет ВЛКСМ | 0,606  | 2 676  |
| 36 | ул.Первомайская | 0,167  | 4 361  |
| 37 | ул.Привольная | 0,203  | 710  |
| 38 | ул.Строительная | 0,357  | 973  |
| 39 | ул.Тургенева | 0,480  | 2 420  |
| 40 | ул.Фрунзе | 0,515  | 2 427  |
| 41 | ул.Харьковская | 1,794  | 16 810  |
| 42 | ул.Юбилейная | 0,477  | 2 788  |
|   | **Губкинский городской округ** | **3,711**  | **77 693**  |
| 43 | ул.Революционная (от ул.Железнодорожной до ж.д. №72 по ул.Революционная) | 3,711  | 77 693  |
|   |  |   |  |
|   | **Корочанский район** | **8,050**  | **52 325**  |
|   | **с. Бехтеевка** |  |  |
| 44 |  ул. Зеленая | 0,726 | 4 797  |
| 45 |  ул. Ворошилова | 0,780 | 3 936  |
| 46 |  ул. Толстого | 0,500 | 2 598  |
|   | **с. Плотавец** |   |   |
| 47 |  ул. Центральная | 0,960 | 9 911  |
|   | **с. Поповка** |   |   |
| 48 |  ул. Гатиловка | 0,500 | 2 510  |
| 49 |  от ул. Центральная до ул. Новоселовка | 0,500 | 2 569  |
|   | **с. Яблоново** |   |   |
| 50 |  ул. Крестьянская | 0,980 | 7 310  |
| 51 | ул.Мичурина | 1,159 | 7 787  |
| 52 | ул.Народная | 0,605 | 3 202  |
|   | **г. Короча**  |   |   |
| 53 | ул. Гагарина - ул. Шабельникова | 1,340 | 7 705  |
|   | **Старооскольский городской округ** | **10,332**  | **206 452**  |
| 54 | ул. XXV Съезда КПСС (от д.56 мкр. Олимпийский до д. 1 мкр. Королева) | 1,575 | 60 675  |
| 55 | ул.Хмелева | 2,660 | 59 840  |
| 56 | ул. Мирная | 3,460 | 56 512  |
| 57 | ул. Коммунистическая | 0,242 | 5 873  |
| 58 | ул. Победы | 0,682 | 14 716  |
| 59 | ул.Песочная | 1,713 | 8 836  |
|   | **Шебекинский городской округ** | **6,967**  | **58 360**  |
|   | **г. Шебекино** |   |  |
| 60 | ул.Октябрьская | 0,930 | 10 939  |
| 61 | ул.Народная | 0,690 | 9 147  |
| 62 | ул. Дальняя | 0,740 | 3 243  |
|   | **с.Новая Таволжанка** |   |  |
| 63 | ул.Зелёная | 1,270 | 8 268  |
| 64 | ул.Советская | 2,000 | 16 493  |
|   | **с.Белянка** |   |  |
| 65 | ул.Садовая | 1,337 | 10 270  |
|   |  |   |  |
|   | **Яковлевский городской округ** | **7,417**  | **59 753**  |
|   | **с. Луханино**  |  |  |
| 66 | пер. Лесной | 1,008 | 4 650  |
|   | **с. Терновка** |   |   |
| 67 | ул. 40 лет Победы | 1,107 | 8 874  |
|   | **с. Раково** |   |   |
| 68 | ул. Дубровка | 0,890 | 3 659  |
|   | **с. Стрелецкое** |   |   |
| 69 | ул. Школьная | 0,410 | 2 629  |
| 70 | ул. Народная | 0,491 | 2 944  |
|   | **х.Глушинский** |   |   |
| 71 | ул. Глушинская | 0,468 | 2 032  |
|   | **с. Казацкое** |   |   |
| 72 | ул. Карпова | 0,530 | 1 829  |
|   | **с. Гостищево** |   |   |
| 73 | ул. Молодежная | 2,513 | 33 136  |
| **5** | **Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (второй транш)** | **24,773** | **296 435**  |
|   |  *- федеральный бюджет*  |   | *296 435*  |
|   | **г. Белгород** |  | **28 000**  |
| 1 | Ремонт перекрестка ул.Макаренко - ул.Энергетиков |   | 28 000  |
|   |  |   |  |
|   | **Белгородский район** | **17,848**  | **137 522**  |
|   | **с. Бессоновка** |   |   |
| 2 | ул. Утренняя Заря  | 0,750 | 8 996  |
| 3 | ул. Гагарина | 0,248 | 3 369  |
| 4 | пер. Чайковского  | 0,476 | 4 431  |
| 5 | ул. Гордиенко  | 0,351 | 3 445  |
| 6 | ул. Октябрьская  | 0,381 | 2 941  |
|   | **с. Солохи** |   |   |
| 7 | ул. Заречная  | 0,962 | 11 841  |
|   | **с. Ближнее** |   |   |
| 8 | пер. Луговой | 0,239 | 3 165  |
|   | **с.Севрюково** |   |   |
| 9 | ул. Свищева | 0,760 | 4 853  |
|   | **с. Зеленая Поляна** |   |   |
| 10 | ул. Лесная  | 0,530 | 1 582  |
| 11 | ул. Октябрьская  | 0,194 | 552  |
| 12 | ул. Школьная | 0,540 | 1 798  |
| 13 | ул. Донецкая  | 0,350 | 901  |
| 14 | ул. Линейная | 0,810 | 4 352  |
|   | **с. Петропавловка** |   |   |
| 15 | ул. Заводская | 0,513 | 2 280  |
|   | **с. Шишино** |   |   |
| 16 | ул. Колхозная | 0,430 | 2 652  |
|   | **с. Ближняя Игуменка** |   |   |
| 17 | ул. Витаминная | 1,450 | 10 643  |
|   | **с. Пушкарное** |   |   |
| 18 | ул. Молодежная | 1,073 | 11 113  |
| 19 | ул. Победы | 1,079 | 7 694  |
|   | **с. Таврово** |   |   |
| 20 | ул. Дачная | 1,542 | 9 456  |
|   | **с. Журавлевка** |   |   |
| 21 | ул. Белокопытова | 1,364 | 11 931  |
| 22 | ул. Октябрьская  | 0,794 | 4 034  |
| 23 | ул. Мира | 0,911 | 4 091  |
| 24 | ул. Ватутина | 0,482 | 2 862  |
|   | **с. Петровка** |   |   |
| 25 | ул. Молодежная | 0,786 | 2 949  |
|   | **с. Крутой Лог** |   |   |
| 26 | ул. Октябрьская  | 0,833 | 15 592  |
|   |  |   |  |
|   | **Старооскольский городской округ** |  | **61 390**  |
| 27 | Ремонт подъезда к цемзаводу |   | 61 390 |
|   |  |   |  |
|   | **Шебекинский городской округ** | **6,925**  | **69 523**  |
|   | **г. Шебекино** |   |  |
| 28 | ул. Докучаева | 1,031 | 11 229  |
| 29 | ул. Дзержинского | 0,336 | 7 632  |
| 30 | ул Кирова | 0,491 | 8 768  |
| 31 | ул. Свободы | 0,394 | 4 561  |
|   | **с. Александровка** |   |   |
| 32 | ул. Степная | 2,138 | 17 297  |
|   | **с. Вознесеновка** |   |   |
| 33 | ул. Подгорная | 0,660 | 3 341  |
| 34 | ул. Молодежная | 0,430 | 3 111  |
|   | **с. Белянка** |   |   |
| 35 | ул. Мира | 0,645 | 6 519  |
|   | **с. Старовщина** |   |   |
| 36 | ул. Садовая | 0,800 | 7 066  |